|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvidet risikotabel for Marios-pizzeria-projekt** | | | | | | | |
| Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt | Præventive tiltag | Ansvarlig | Løsningsforslag | Ansvarlig |
| Sygdom længerevarende (corona) | 3 | 7 | 21 | Følg restriktioner og pas på sig selv | Enkelte gruppe medlem. | Bliv hjemme. Kommunikation.  Omlægning til fuld online.  Fokus skiftets her fuldtud til helbred og outsourcing arbejde til andre gruppemedlemmere. | Gruppe. |
| Sygdom kortere forløb | 4 | 3 | 12 | Tøj, der passer til vejret. Gode sove- og spisevaner. | Enkelte gruppemedlem. | Bliv hjemme. Kommunikation evt outsourcce. Fokus på eget helbred. | Enkelte. |
| Børn der bliver syge | 4 | 1 | 4 | Pas på dem. Ligesom at passe på sig selv. | Forældre og institutioner. | Have folk klar til pasning. Sørge for middagslure. | Jeffrey. |
| GitHub går ned | 1 | 10 | 10 | Huske at pull og push således vi alle har en udgave lokalt. | Gruppeansvar. | ZIP-filer til hinanden. | Gruppe. |
| Vores arbejde forsvinder lokalt | 2 | 3 | 6 | Backup. | Eget ansvar. | Benyt sig af GitHub, evt dropbox el.lign. | Enkelte gruppemedlem. |
| Lærer ændrer projekt beskrivelse | 1 | 3 | 3 | Kommunikation. Veltænkt program,, der laves i iterationer. | Gruppeansvar. | Kommuniker frustrationer til undervisere.  Arbejd evt i weekenden. | Gruppen. |
| Mister adgang til Teams | 1 | 1 | 1 | Klar kommunikation i gruppen. Herunder alternative løsninger. | Gruppeansvar. | Benyt andre platforme evt discord. | Gruppen. |
| Gruppemedlem forlader gruppen | 1 | 7 | 7 | Være søde og respekterende over for hinanden.  Huske at lytte. | Gruppensansvar. | Opdel gruppemedlems arbejde imellem resterende gruppemedlemmere.  Tag fat i gruppemedlem og underviser. | Resterende gruppe. |